HOJA GUÍA · REUNIÓN CON AUTORIDADES · OCTUBRE 2026

# Reunión con las autoridades de La Bancaria

Objetivo: acordar en grande cómo se implementa Colm3na en la Asociación Bancaria, quién lo conduce del lado del sindicato y qué necesita cada parte para que el sindicato pruebe la plataforma con sus propios datos en la semana 4.

| Duración sugerida | Participan | Fecha | Lugar |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 minutos | Secretaría General o Comisión Directiva, secretarías involucradas y Colm3na | [completar] | [completar] |

# Orden del día

| N.º | Tema | Minutos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apertura y objetivo de la reunión | 5 |
| 2 | Demostración con un recibo bancario | 15 |
| 3 | Metodología, plan en seis fases y calendario | 15 |
| 4 | Funcionalidades prioritarias | 15 |
| 5 | Datos disponibles para el alta de afiliados | 10 |
| 6 | Privacidad y protección de datos personales | 10 |
| 7 | Responsables y forma de trabajo | 10 |
| 8 | Acuerdos y próximos pasos | 10 |
|  | Total | 90 |

## Mensajes clave

- Producto que ya funciona: se configura con el CCT 18/75.

- El afiliado decide qué recibos comparte con el sindicato.

- Semana 4: el sindicato prueba con sus propios datos.

# Lo que buscamos acordar

- Aval al enfoque por fases y fecha tentativa del lanzamiento.

- Autoridad responsable del proyecto y referente operativo para el día a día.

- Referentes técnico, de convenio y liquidación, de comunicación y legal.

- Funcionalidades para el piloto y para después.

- Alcance del piloto: seccionales, bancos y cantidad de afiliados, entre 50 y 500 o 1.000.

- Qué datos del padrón hay, en qué formato y para cuándo.

- Cómo se verifica la identidad del afiliado cuando se registra.

- Quién revisa y firma el acuerdo de tratamiento de datos personales.

- Quién comunica a los afiliados y por qué canales: delegados, prensa, redes.

Verificación de identidad, de menor a mayor exigencia: CUIL en el padrón · correo confirmado · recibo propio verificado por la plataforma · presencial en la seccional.

# Funcionalidades prioritarias

En la hoja impresa cada fila lleva casilleros Piloto / Después / No, con la propuesta de Colm3na marcada en color.

| Funcionalidad | Propuesta de Colm3na |
| --- | --- |
| Para el afiliado |  |
| Verificación del recibo de sueldo | Piloto |
| Mis aportes (semáforo con ARCA) | Piloto |
| Credencial digital | Piloto |
| Novedades y notificaciones | Piloto |
| Trámites con expediente | Piloto |
| Beneficios | Piloto |
| Encuestas | Piloto |
| Consultas sobre el convenio | Piloto |
| Para el sindicato |  |
| Panel Sindical y reportes | Piloto |
| Avisos y trámites con los bancos | Después |

# Datos disponibles para el alta de afiliados

En la hoja impresa cada dato lleva casilleros Sí / Parcial / No, y debajo dos renglones: «Dónde está y en qué formato» y «Quién lo administra y cada cuánto se actualiza».

| Dato | Necesidad |
| --- | --- |
| CUIL | Imprescindible |
| Apellido y nombre | Imprescindible |
| Provincia y localidad | Imprescindible |
| Seccional | Muy recomendable |
| Banco empleador (CUIT) | Muy recomendable |
| Correo electrónico | Muy recomendable |
| Celular | Recomendable |
| Domicilio completo | Opcional |
| Fecha de afiliación, n.º de afiliado | A definir |

# Próximos pasos

### Después de la reunión, Colm3na

- Envía la versión 1 del plan con lo acordado.

- Envía el kit de relevamiento y el modelo de planilla del padrón.

- Envía el borrador del acuerdo de tratamiento de datos.

- Arma el espacio de La Bancaria en el entorno de prueba, con su marca.

### Después de la reunión, La Bancaria

- Comunica los nombres de la autoridad responsable y de los referentes.

- Fija fecha y convocados para el lanzamiento.

- Envía logo, colores, CCT, escalas vigentes y estatuto.

- Pasa el borrador del acuerdo de datos a su asesoría legal.

# Acuerdos y notas

En la hoja impresa: renglones en blanco para completar durante la reunión.